1. **Time:** 10/06/2022
2. **Team member present**:Samuel, Thiện Tiến, Anh Thư, Minh Phúc
3. **Team member absent**: Minh Quang
4. **Assign task**:

| **Task** | **Description** | **Assign** | **Deadline** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Revised project plan | Thiện Tiến | 25/06/2022 |
| 02 | Detailed vision document | Samuel | 25/06/2022 |
| 03 | Use-case model | Samuel  Minh Phúc | 25/06/2022 |
| 04 | Use-case specification | Thiện Tiến  Anh Thư | 25/06/2022 |
| 05 | Code UI Welcome Screen | Anh Thư | 22/06/2022 |
| 06 | Code UI Sign in Screen | Anh Thư | 22/06/2022 |
| 07 | Code UI Sign up Screen | Anh Thư | 22/06/2022 |
| 08 | Code UI Favorite Screen | Minh Phúc | 22/06/2022 |
| 09 | Code Forgot password Screen | Minh Phúc | 22/06/2022 |
| 10 | Database Query | Thiện Tiến | 22/06/2022 |
| 11 | Sign in API | Thiện Tiến | 22/06/2022 |
| 12 | Register API | Thiện Tiến | 22/06/2022 |
| 13 | Forgot Password API | Samuel | 22/06/2022 |
| 14 | Favorite songs API | Samuel | 22/06/2022 |