1. **Time:** 15/07/2022
2. **Team member present**:Samuel, Thiện Tiến, Anh Thư, Minh Phúc, Minh Quang
3. **Team member absent**: None
4. **Assign task**:

| **Task** | **Description** | **Assign** | **Deadline** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revise SAD | Samuel  Thiện Tiến | 28/07/2022 |
| 2 | UI prototype | Anh Thư  Minh Phúc | 28/07/2022 |
| 3 | Sketch Dashboard screen | Minh Phúc | 28/07/2022 |
| 4 | Code Dashboard screen | Minh Phúc | 28/07/2022 |
| 5 | Code Playlist screen | Anh Thư | 28/07/2022 |
| 6 | Sketch Settings screen | Anh Thư | 28/07/2022 |
| 7 | Code Settings screen | Anh Thư | 28/07/2022 |
| 9 | Get song info API | Samuel | 28/07/2022 |
| 10 | Change profile API | Thiện Tiến | 28/07/2022 |
| 11 | Get playlist info API | Minh Quang | 28/07/2022 |